## SzalkaCinema mozijegy-foglaló rendszer

Projekt időtartama: 2025. december – 2026. február
Verzió: 1.0
Utolsó frissítés: 2026. február 26.

## Tartalomjegyzék

- Projekt áttekintése

- Csapat bemutatása

- Felhasznált technológiák

- Rendszertervezés és architektúra

- Adatbázis tervezés

- Modulok részletes leírása

- Feladatmegosztás és munkafolyamat

- Tesztelés és hibajavítás

- Dokumentáció készítése

- Összegzés és tapasztalatok

## 1. Projekt áttekintése

### 1.1 A projekt célja

A SzalkaCinema projekt célja egy modern, felhasználóbarát online mozijegy-foglaló rendszer létrehozása volt, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a filmek böngészését, a vetítések megtekintését, valamint a jegyek online foglalását és fizetését. A rendszer tartalmaz egy adminisztrációs felületet is a filmek, vetítések és felhasználók kezelésére.

### 1.2 A projekt főbb funkciói

A megvalósított rendszer az alábbi funkciókat tartalmazza:

- Felhasználókezelés: Regisztráció, bejelentkezés, kijelentkezés

- Filmek böngészése: Filmek listázása, keresés, szűrés, részletes adatok megtekintése

- Értékelések: Felhasználói kommentek és csillagos értékelések

- Vetítések kezelése: Heti műsor megjelenítése, vetítések szűrése

- Jegyfoglalás: Interaktív ülésrend, helyek kiválasztása

- Fizetés: Stripe fizetési rendszer integráció, tesztkártyás fizetés

- Admin felület: Filmek, vetítések, felhasználók, kommentek kezelése

### 1.3 Határidők és mérföldkövek

| Mérföldkő | Dátum | Eredmény |
| --- | --- | --- |
| Projektterv elkészítése | 2026.01.10. | Feladatlista, határidők, felelősök |
| Adatbázis tervezés | 2026.01.15. | Adatbázis diagram, SQL szkriptek |
| Alap funkciók fejlesztése | 2026.01.31. | Felhasználókezelés, filmek, vetítések |
| Foglalási rendszer | 2026.02.10. | Ülésrend, helyválasztás |
| Fizetési integráció | 2026.02.15. | Stripe fizetés, sikeres oldal |
| Admin felület | 2026.02.20. | CRUD műveletek, dashboard |
| Tesztelés és dokumentáció | 2026.02.25. | Tesztjegyzőkönyv, dokumentációk |
| Projekt leadás | 2026.02.26. | Kész rendszer, teljes dokumentáció |

## 2. Csapat bemutatása

A projektet három fős csapat valósította meg. A csapat minden tagja aktívan részt vett a fejlesztés minden fázisában, a tervezéstől a tesztelésig. Az alábbiakban bemutatjuk a csapattagokat és általános szerepüket a projektben.

### 2.1 Simon Ádám Bence

Szerepkör: Backend fejlesztő, adatbázis szakértő, fizetési integráció felelős

Szakmai háttér: Webfejlesztés, PHP, MySQL, Stripe API integráció

Főbb feladatai a projektben:

- Adatbázis tervezés és implementáció

- Backend logika fejlesztése (PHP)

- Stripe fizetési rendszer integrációja

- Admin felület backend funkcióinak megvalósítása

- Adatbázis optimalizálás és indexelés

### 2.2 Szabó Ákos

Szerepkör: Frontend fejlesztő, felhasználói felület tervező

Szakmai háttér: HTML, CSS, JavaScript, reszponzív design

Főbb feladatai a projektben:

- Felhasználói felület tervezése és megvalósítása

- Reszponzív design implementáció

- Ülésrend interaktív megjelenítése (JavaScript)

- AJAX keresés és szűrés fejlesztése

- CSS stílusok kialakítása

### 2.3 KMetz Dominik János

Szerepkör: Full-stack fejlesztő, tesztelés koordinátor, dokumentáció felelős

Szakmai háttér: PHP, JavaScript, tesztelés, műszaki dokumentáció

Főbb feladatai a projektben:

- Teljes foglalási folyamat implementációja

- Admin felület frontend és backend összekötése

- Tesztelési folyamatok koordinálása

- Fejlesztői dokumentáció készítése

- Hibakeresés és hibajavítás

## 3. Felhasznált technológiák

A projekt során az alábbi technológiákat és eszközöket használtuk:

### 3.1 Backend technológiák

| Technológia | Verzió | Felhasználás |
| --- | --- | --- |
| PHP | 8.3 | Üzleti logika, adatbázis kapcsolat |
| MySQL | 8.0 | Adatbázis kezelés |
| Stripe API | 19.3 | Online fizetési rendszer |
| Composer | 2.0 | PHP függőségek kezelése |
| PDO | - | Adatbázis kapcsolódás (SQL injection elleni védelem) |

### 3.2 Frontend technológiák

| Technológia | Verzió | Felhasználás |
| --- | --- | --- |
| HTML5 | - | Oldalak struktúrája |
| CSS3 | - | Stílusok, reszponzív design |
| JavaScript | ES6 | Interaktív elemek, AJAX |
| Font Awesome | 6.4.0 | Ikonok |

### 3.3 Fejlesztői eszközök

| Eszköz | Felhasználás |
| --- | --- |
| Visual Studio Code | Kód szerkesztés |
| XAMPP | Helyi fejlesztői környezet |
| phpMyAdmin | Adatbázis kezelés |
| Git | Verziókövetés |
| Nethely | Kód tárolás, csapatmunka |
| Discord | Csapatkommunikáció |
| Trello | Feladatkezelés |

### 3.4 Tesztelési eszközök

| Eszköz | Felhasználás |
| --- | --- |
| Chrome DevTools | Hibakeresés, teljesítmény |
| Postman | API tesztelés |
| BrowserStack | Böngésző kompatibilitás tesztelés |

## 4. Rendszertervezés és architektúra

### 4.1 Rendszerarchitektúra áttekintése

A SzalkaCinema egy hagyományos, szerveroldali webalkalmazás, amely háromrétegű architektúrát követ:

┌─────────────────┐

│   Prezentációs réteg    │

│  (HTML, CSS, JavaScript) │

└─────────┬───────────────┘

│

┌─────────▼───────────────┐

│     Üzleti logika réteg    │

│         (PHP)          │

└─────────┬───────────────┘

│

┌─────────▼───────────────┐

│      Adatbázis réteg      │

│        (MySQL)         │

└─────────────────────────┘

### 4.2 Kommunikációs folyamat

A rendszerben az alábbi kommunikációs folyamatok valósulnak meg:

- Felhasználói kérés: Böngésző → Webszerver

- Feldolgozás: Webszerver → PHP → Adatbázis

- Válasz generálás: Adatbázis → PHP → HTML → Böngésző

- AJAX kérések: JavaScript → PHP → Adatbázis → JSON → JavaScript

### 4.3 Munkamenet kezelés

A rendszer PHP session-öket használ a felhasználói munkamenetek kezelésére. A session a bejelentkezés után tárolja a felhasználó azonosítóját, amely alapján minden oldalbetöltéskor lekérdezésre kerül a felhasználó aktuális adatai.

session_start();

function getCurrentUser() {

if (isset($_SESSION['user_id'])) {

global $pdo;

$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM users WHERE id = ?");

$stmt->execute([$_SESSION['user_id']]);

return $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

}

return null;

}

### 4.4 Közreműködés a tervezésben

A rendszertervezés során a csapat minden tagja aktívan részt vett:

- Simon Ádám Bence vezette az adatbázis tervezését, elkészítette az adatbázis diagramot és az SQL szkripteket. Meghatározta a táblák közötti kapcsolatokat és a szükséges indexeket.

- Szabó Ákos tervezte meg a felhasználói felület struktúráját, elkészítette az oldalak wireframe-jét és meghatározta a reszponzív design alapelveit.

- KMetz Dominik János koordinálta a rendszertervezési folyamatot, összehangolta a backend és frontend terveket, és elkészítette a rendszerarchitektúra dokumentációját.

## 5. Adatbázis tervezés

### 5.1 Adatbázis diagram

Az adatbázis hat fő táblából áll:

### 5.2 Táblák leírása

#### users – Felhasználók

| Mező | Típus | Leírás |
| --- | --- | --- |
| id | INT | Egyedi azonosító |
| username | VARCHAR(50) | Felhasználónév |
| email | VARCHAR(100) | Email cím |
| password | VARCHAR(255) | Hashelt jelszó |
| full_name | VARCHAR(100) | Teljes név |
| role | ENUM | 'user' vagy 'admin' |
| registration_date | DATETIME | Regisztráció időpontja |

#### movies – Filmek

| Mező | Típus | Leírás |
| --- | --- | --- |
| id | INT | Egyedi azonosító |
| title | VARCHAR(255) | Film címe |
| description | TEXT | Leírás |
| director | VARCHAR(100) | Rendező |
| duration | INT | Hossz percben |
| release_year | INT | Megjelenés éve |
| genre | VARCHAR(100) | Műfaj |
| rating | DECIMAL(3,1) | Értékelés |
| active | BOOLEAN | Aktív-e |

#### screenings – Vetítések

| Mező | Típus | Leírás |
| --- | --- | --- |
| id | INT | Egyedi azonosító |
| movie_id | INT | Film azonosító |
| screening_date | DATE | Vetítés dátuma |
| screening_time | TIME | Vetítés időpontja |
| hall_number | INT | Terem száma |
| price | DECIMAL(10,2) | Jegyár |
| available_seats | INT | Szabad helyek |

#### tickets – Jegyek

| Mező | Típus | Leírás |
| --- | --- | --- |
| id | INT | Egyedi azonosító |
| user_id | INT | Felhasználó azonosító |
| screening_id | INT | Vetítés azonosító |
| seat_number | VARCHAR(10) | Helyszám |
| price_paid | DECIMAL(10,2) | Fizetett ár |
| status | VARCHAR(20) | 'active', 'used', 'cancelled' |

#### comments – Kommentek

| Mező | Típus | Leírás |
| --- | --- | --- |
| id | INT | Egyedi azonosító |
| user_id | INT | Felhasználó azonosító |
| movie_id | INT | Film azonosító |
| comment | TEXT | Komment szövege |
| rating | INT | Értékelés (1-5) |
| comment_date | DATETIME | Komment időpontja |

#### payments – Fizetések

| Mező | Típus | Leírás |
| --- | --- | --- |
| id | INT | Egyedi azonosító |
| user_id | INT | Felhasználó azonosító |
| screening_id | INT | Vetítés azonosító |
| stripe_session_id | VARCHAR(255) | Stripe session ID |
| amount | INT | Összeg fillérben |
| seats | JSON | Kiválasztott helyek |
| status | VARCHAR(20) | 'pending', 'paid', 'failed' |

### 5.3 Közreműködés az adatbázis tervezésében

Az adatbázis tervezése és implementációja során a csapat minden tagja részt vett:

- Simon Ádám Bence elkészítette az adatbázis inicializáló SQL szkripteket, megtervezte a táblák struktúráját és a kapcsolatokat. Ő implementálta a külső kulcsokat és az indexeket a teljesítmény optimalizálása érdekében.

- Szabó Ákos a frontend igények alapján segített meghatározni, hogy milyen adatokra van szükség a felhasználói felületen, és részt vett az adatbázis normalizálásában.

- KMetz Dominik János tesztelte az adatbázis lekérdezéseket, optimalizálta a JOIN műveleteket, és elkészítette az adatbázis diagramot a dokumentációhoz.

## 6. Modulok részletes leírása

### 6.1 Felhasználókezelő modul

Fájlok: login.php, register.php, logout.php, config.php

Funkciók:

- Regisztráció (adat validáció, jelszó hashelés)

- Bejelentkezés (felhasználónév/email alapján)

- Kijelentkezés (session törlés)

- Munkamenet kezelés

### 6.2 Filmek modul

Fájlok: movies.php, movie.php

Funkciók:

- Filmek listázása oldaltördeléssel

- Élő keresés (AJAX)

- Műfaj szerinti szűrés

- Film részleteinek megjelenítése

- Kommentek és értékelések kezelése

### 6.3 Vetítések modul

Fájlok: screenings.php, index.php

Funkciók:

- Heti műsor megjelenítése (7 nap)

- Vetítések szűrése dátum és filmcím alapján

- Automatikus vetítés generálás

- Foglalás gombok megjelenítése

### 6.4 Foglalási modul

Fájlok: booking.php, tickets.php

Funkciók:

- Interaktív ülésrend (8 sor × 15 hely)

- Helyek kiválasztása (max. 6 hely)

- Végösszeg számítás

- Kiválasztott helyek listázása

- Fizetési mód választás

### 6.5 Fizetési modul

Fájlok: stripe_payment.php, stripe_success.php

Funkciók:

- Stripe fizetési session létrehozása

- Fizetés mentése adatbázisba

- Sikeres fizetés utáni jegy generálás

- Konkurens foglalások kezelése

- Hibakezelés és visszatérítés

### 6.6 Admin modul

Fájlok: admin.php, admin_action.php

Funkciók:

- Dashboard statisztikák

- Filmek CRUD műveletei

- Vetítések CRUD műveletei

- Felhasználók szerkesztése

- Kommentek törlése

## 7. Feladatmegosztás és munkafolyamat

### 7.1 Fejlesztési fázisok

A projektet négy fő fejlesztési fázisra bontottuk, és minden fázisban minden csapattag aktívan részt vett, bár eltérő súlypontokkal.

### 7.2 1. fázis: Alaprendszer kialakítása (2025.12.01 – 2026.01.20)

Ebben a fázisban a rendszer alapvető funkcióit valósítottuk meg.

| Feladat | Felelős | Közreműködők |
| --- | --- | --- |
| Adatbázis létrehozása | Simon Ádám Bence | Szabó Ákos, KMetz Dominik János |
| Konfigurációs fájlok | Simon Ádám Bence | KMetz Dominik János |
| Regisztráció fejlesztése | KMetz Dominik János | Simon Ádám Bence |
| Bejelentkezés fejlesztése | KMetz Dominik János | Szabó Ákos |
| Alap HTML struktúra | Szabó Ákos | KMetz Dominik János |
| CSS alapstílusok | Szabó Ákos | Simon Ádám Bence |

Részletes közreműködés:

- Simon Ádám Bence elkészítette az adatbázis táblákat, megírta a config.php fájlt, és beállította a PDO kapcsolatot. Segített a regisztrációs űrlap validációjának backend oldali megvalósításában.

- Szabó Ákos megtervezte a fejléc és lábléc megjelenését, elkészítette a header.php és footer.php fájlokat, és kialakította az oldalak alap HTML struktúráját. Részt vett a bejelentkezési űrlap megjelenítésében.

- KMetz Dominik János implementálta a regisztráció és bejelentkezés teljes logikáját, beleértve a jelszó hashelést és a session kezelést. Segített az adatbázis kapcsolatok tesztelésében.

### 7.3 2. fázis: Filmek és vetítések modul (2025.12.01 – 2026.02.05)

Ebben a fázisban a filmek és vetítések kezelését valósítottuk meg.

| Feladat | Felelős | Közreműködők |
| --- | --- | --- |
| Filmek listázása | Simon Ádám Bence | KMetz Dominik János |
| Oldaltördelés | Simon Ádám Bence | Szabó Ákos |
| AJAX keresés | Szabó Ákos | KMetz Dominik János |
| Műfaj szűrés | Szabó Ákos | Simon Ádám Bence |
| Film részletei oldal | KMetz Dominik János | Simon Ádám Bence |
| Komment rendszer | KMetz Dominik János | Szabó Ákos |
| Vetítések listázása | Simon Ádám Bence | KMetz Dominik János |
| Heti műsor | Szabó Ákos | Simon Ádám Bence |
| Automatikus vetítés generálás | Simon Ádám Bence | KMetz Dominik János |

Részletes közreműködés:

- Simon Ádám Bence megírta a filmek adatbázis lekérdezéseit, implementálta az oldaltördelést, és elkészítette a vetítések listázásának backend logikáját. Ő fejlesztette ki az automatikus vetítés generáló funkciót is.

- Szabó Ákos megvalósította az AJAX alapú élő keresést, elkészítette a műfaj szűrés frontend részét, és megtervezte a heti műsor megjelenítését a főoldalon. Ő készítette el a reszponzív design-t a filmek oldalhoz.

- KMetz Dominik János implementálta a film részletei oldalt, elkészítette a komment rendszert (kommentek megjelenítése, csillagos értékelés), és segített a backend és frontend összekötésében.

### 7.4 3. fázis: Foglalás és fizetés (2026.02.06 – 2026.02.15)

Ebben a fázisban a legkritikusabb funkciókat, a jegyfoglalást és fizetést valósítottuk meg.

| Feladat | Felelős | Közreműködők |
| --- | --- | --- |
| Ülésrend megjelenítése | Szabó Ákos | KMetz Dominik János |
| Helyek kiválasztása (JavaScript) | Szabó Ákos | Simon Ádám Bence |
| Kiválasztott helyek kezelése | KMetz Dominik János | Szabó Ákos |
| Stripe integráció | Simon Ádám Bence | KMetz Dominik János |
| Fizetési session létrehozása | Simon Ádám Bence | Szabó Ákos |
| Sikeres fizetés utáni oldal | KMetz Dominik János | Simon Ádám Bence |
| Jegyek mentése adatbázisba | Simon Ádám Bence | KMetz Dominik János |
| Konkurens foglalások kezelése | Simon Ádám Bence | KMetz Dominik János |
| Készpénzes fizetés | KMetz Dominik János | Szabó Ákos |

Részletes közreműködés:

- Simon Ádám Bence végezte el a Stripe API integrációját, beállította a fizetési kulcsokat, és implementálta a fizetési session létrehozását. Ő kezelte a konkurens foglalások problémáját adatbázis tranzakciókkal, és megírta a sikeres fizetés utáni jegygeneráló logikát.

- Szabó Ákos elkészítette az interaktív ülésrend megjelenítését, megírta a JavaScript kódot a helyek kiválasztásához és a kiválasztott helyek kezeléséhez. Ő tervezte meg a foglalási oldal reszponzív megjelenését.

- KMetz Dominik János implementálta a kiválasztott helyek listázását, a végösszeg számítást, és a fizetési mód választás frontend részét. Ő készítette el a sikeres fizetés utáni oldalt és a készpénzes fizetés logikáját.

### 7.5 4. fázis: Admin felület és befejező munkálatok (2026.02.16 – 2026.02.25)

Ebben a fázisban az admin felületet és a dokumentációt készítettük el.

| Feladat | Felelős | Közreműködők |
| --- | --- | --- |
| Admin dashboard | Simon Ádám Bence | KMetz Dominik János |
| Filmek kezelése adminban | Simon Ádám Bence | Szabó Ákos |
| Vetítések kezelése adminban | KMetz Dominik János | Simon Ádám Bence |
| Felhasználók kezelése | KMetz Dominik János | Szabó Ákos |
| Kommentek kezelése | Szabó Ákos | Simon Ádám Bence |
| Tesztelés | Mindenki | Mindenki |
| Hibajavítás | Mindenki | Mindenki |
| Fejlesztői dokumentáció | KMetz Dominik János | Simon Ádám Bence |
| Felhasználói dokumentáció | Szabó Ákos | KMetz Dominik János |
| Tesztelői dokumentáció | Simon Ádám Bence | Szabó Ákos |

Részletes közreműködés:

- Simon Ádám Bence elkészítette az admin dashboard statisztikáit, implementálta a filmek admin oldali kezelését (lista, hozzáadás, szerkesztés, törlés), és segített a vetítések admin felületének backend részében. Ő írta a tesztelői dokumentációt.

- Szabó Ákos megtervezte az admin felület megjelenését, elkészítette a kommentek admin oldali listázását és törlését, valamint megírta a felhasználói dokumentációt a felhasználóbarát nyelvezet és formázás kialakításával.

- KMetz Dominik János implementálta a vetítések és felhasználók admin oldali kezelését, összekötötte a frontend űrlapokat a backend műveletekkel, és elkészítette a fejlesztői dokumentációt a rendszer architektúrájának és kódjának részletes leírásával.

## 8. Tesztelés és hibajavítás

### 8.1 Tesztelési folyamat

A tesztelést három fázisban végeztük:

- Egységtesztelés: Az egyes modulok önálló tesztelése

- Integrációs tesztelés: Modulok együttműködésének tesztelése

- Rendszertesztelés: Teljes rendszer átfogó tesztelése

### 8.2 Tesztelt funkciók

Összesen 120 tesztesetet hajtottunk végre az alábbi területeken:

- Felhasználókezelés (14 teszteset)

- Filmek modul (16 teszteset)

- Vetítések és műsor (10 teszteset)

- Jegyfoglalás (12 teszteset)

- Fizetési folyamat (12 teszteset)

- Admin felület (15 teszteset)

- Integrációs tesztek (6 teszteset)

- Felhasználói felület (10 teszteset)

- Teljesítmény tesztek (7 teszteset)

- Biztonsági tesztek (10 teszteset)

- Kompatibilitási tesztek (8 teszteset)

### 8.3 Talált hibák és javítások

A tesztelés során 9 hibát találtunk, amelyeket mind kijavítottunk:

| Hiba | Leírás | Javítás | Felelős |
| --- | --- | --- | --- |
| HIB-001 | Nem egyező jelszavak esetén nincs validáció | Frontend és backend validáció hozzáadva | KMetz Dominik János |
| HIB-002 | Keresési találatok sorrendje nem megfelelő | ORDER BY módosítása | Simon Ádám Bence |
| HIB-003 | 7 hely is kiválasztható a maximum 6 helyett | Szerveroldali ellenőrzés hozzáadva | Simon Ádám Bence |
| HIB-004 | Mobil nézetben vízszintes görgetés | CSS media query javítása | Szabó Ákos |
| HIB-005 | Készpénzes opcióval is elindítható a Stripe fizetés | Fizetési mód ellenőrzés | KMetz Dominik János |
| HIB-006 | Dupla foglalás lehetséges konkurens fizetésnél | Adatbázis tranzakciók bevezetése | Simon Ádám Bence |
| HIB-007 | Dátum formátum hibás a jegyeim oldalon | PHP date formázás javítása | KMetz Dominik János |
| HIB-008 | AJAX keresés lassú | Adatbázis indexek hozzáadása | Simon Ádám Bence |
| HIB-009 | Disabled gombok nem elég halványak | CSS opacity hozzáadása | Szabó Ákos |

### 8.4 Közreműködés a tesztelésben

A tesztelés minden fázisában minden csapattag aktívan részt vett:

- Simon Ádám Bence fókuszált a backend és adatbázis tesztekre, ellenőrizte az SQL lekérdezések helyességét és a konkurens foglalások kezelését. Ő végezte a biztonsági teszteket (SQL injection, XSS).

- Szabó Ákos a frontend és felhasználói felület teszteléséért volt felelős, ellenőrizte a reszponzív design-t és a böngésző kompatibilitást. Ő tesztelte az AJAX keresést és a helyek kiválasztását.

- KMetz Dominik János koordinálta a tesztelési folyamatot, összegyűjtötte a talált hibákat, és nyomon követte a javításokat. Ő végezte a teljes körű rendszertesztelést és a regressziós teszteket.

## 9. Dokumentáció készítése

### 9.1 Dokumentáció típusok

Háromféle dokumentációt készítettünk:

- Fejlesztői dokumentáció – A rendszer technikai részletei, kódolási konvenciók, telepítési útmutató

- Felhasználói dokumentáció – Az oldal használatának lépésről lépésre történő bemutatása

- Tesztelői dokumentáció – Tesztesetek, hibanapló, teszt összefoglaló

### 9.2 Dokumentáció tartalma

| Dokumentáció | Oldalszám | Főbb fejezetek |
| --- | --- | --- |
| Fejlesztői dokumentáció | 25+ | Rendszerarchitektúra, adatbázis, modulok, API, biztonság |
| Felhasználói dokumentáció | 30+ | Regisztráció, filmek, foglalás, fizetés, admin felület, GYIK |
| Tesztelői dokumentáció | 20+ | Tesztesetek, hibanapló, teszt összefoglaló |

### 9.3 Közreműködés a dokumentáció készítésében

A dokumentáció elkészítése közös munka volt:

- Simon Ádám Bence írta a tesztelői dokumentációt, részletesen leírva a 120 tesztesetet, a talált hibákat és a tesztelési statisztikákat. Ő készítette el a hibanapló sablonját és a teszt összefoglalót.

- Szabó Ákos készítette a felhasználói dokumentációt, amely részletesen bemutatja a rendszer használatát a felhasználók szemszögéből. Ő gondoskodott a felhasználóbarát nyelvezetről és a könnyen érthető formázásról.

- KMetz Dominik János állította össze a fejlesztői dokumentációt, leírva a rendszerarchitektúrát, az adatbázis struktúrát, a modulok működését és a kódolási konvenciókat. Ő koordinálta a dokumentációk egységes formátumát.

## 10. Összegzés és tapasztalatok

### 10.1 Projekt összefoglaló

A SzalkaCinema projekt sikeresen megvalósult. A rendszer tartalmazza az összes tervezett funkciót:

- Felhasználókezelés (regisztráció, bejelentkezés)

- Filmek böngészése és keresése

- Filmek értékelése kommentekkel

- Heti műsor megjelenítése

- Interaktív jegyfoglalás ülésrenddel

- Stripe fizetési integráció

- Admin felület a teljes körű kezeléshez

### 10.2 Statisztikai adatok

| Mutató | Érték |
| --- | --- |
| Projekt időtartama | 6 hét |
| Megírt kódsorok (becsült) | ~5.000 sor |
| PHP fájlok száma | 15 db |
| Adatbázis táblák száma | 6 db |
| Tesztesetek száma | 120 db |
| Talált és javított hibák | 9 db |
| Dokumentáció oldalszáma | ~60 oldal |

### 10.3 Tapasztalatok, tanulságok

Technikai tapasztalatok:

- Simon Ádám Bence: A Stripe integráció során megtanultam, hogyan kell külső API-kat biztonságosan használni. A konkurens foglalások kezelése kihívást jelentett, de adatbázis tranzakciókkal sikeresen megoldottuk.

- Szabó Ákos: Az AJAX keresés implementálása során mélyebb betekintést nyertem a JavaScript aszinkron működésébe. A reszponzív design kialakítása a mobil nézet optimalizálásával új kihívásokat hozott.

- KMetz Dominik János: A teljes foglalási folyamat összehangolása a backend és frontend között komplex feladat volt, de sokat tanultam a rendszertervezésről és az adatáramlásról.

Csapatmunka tapasztalatok:

- A Trello használata nagyban segítette a feladatok nyomon követését

- A rendszeres megbeszélések (heti 2-3 alkalom) segítettek a problémák gyors megoldásában

- A Git verziókezelés használata elengedhetetlen volt a párhuzamos fejlesztéshez

### 10.4 Jövőbeli fejlesztési lehetőségek

A rendszer továbbfejleszthető az alábbi funkciókkal:

- Jelszó visszaállítás emailben

- Profil oldal adatmódosítási lehetőséggel

- QR kód generálás a jegyekhez

- Email értesítések beállítása

- Mozitermek vizuális megjelenítése

- Nyelvi lokalizáció (angol verzió)

Készítették:

- Simon Ádám Bence

- Szabó Ákos

- KMetz Dominik János

SzalkaCinema Csapat
Mátészalka, 2025. december 1.